# ДОГОВОР ПОДРЯДА № 113-16СС-РУ

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Новосибирск** | **« \_25\_» апреля 2018 г.** |

**[наименование контрагента],** именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице **[должность и ФИО руководителя Подрядчика]**, действующего на основании **[\_\_\_\_\_\_\_]**, с одной стороны, и **ООО «Сибстекло»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в  лице  исполнительного директора по управлению стекольным бизнесом АО «Завод «Экран» Геращенко Сергей Владимирович действующего  на  основании генеральной доверенности № СС0618 от 01.02.2018 года , с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется собственными и/или привлечёнными силами выполнить работы по монтажу кабельных трасс и шкафов управления системы автоматического управления. (Стекольный корпус №1) в соответствии с Техническим заданием и Чертежом ……, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

1.2. Содержание, объём, конкретный перечень, стоимость Работ и требования к их выполнению определяются:

1.2.1. Техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1 к настоящему Договору).

1.2.2. Локальным сметным расчетом …….. (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Заказчиком и передаются по мере необходимости Подрядчику по Накладной на отпуск материалов на сторону (форма М-15, утв. постановлением Госкомстата РФ от 31.10.1997 № 71а) при предъявлении представителем Подрядчика доверенности на их получение до начала производства работ. Оборудование и инструменты, необходимые для производства работ предоставляются Подрядчиком.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Объём, содержание работ и стоимость работ определяется согласно п. 1.2. настоящего Договора и составляет **….руб.**

2.2. Стоимость работ Подрядчика включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору.

2.3. Все существенные изменения сроков работ, объемов и стоимости работ по настоящему Договору или одного из этих условий оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.

**3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА**

3.1. В течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора, на основании выставленного Подрядчиком счета Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора.

3.2. Окончательная оплата фактически выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) после предъявления счет – фактуры Подрядчиком. Счет-фактуру на выполненный и принятый Заказчиком объем работ Подрядчик обязан предоставить не позднее пяти дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.3. Оплата за выполненные работы производится с учетом ранее выплаченного аванса.

3.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику на основании подписанных уполномоченными представителями сторон Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3).

**4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ**

4.1 Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 3 дней с момента поступления на счет аванса, указанного в п. 3.1 настоящего Договора, а также при наличии материалов и комплектующих, необходимых для выполнения настоящего Договора, поставляемых Заказчиком.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет 20 ( двадцать ) рабочих дней с момента поступления на счет аванса, указанной в п.3.1 настоящего Договора и выполнения п.4.1 в части обеспечения материалов и комплектующих.

**5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Ответственность за соблюдение техники безопасности привлекаемыми Подрядчиком работниками несёт Подрядчик. Подрядчик обязан своевременно проводить инструктаж персонала по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования и надлежащих приёмов работы в целях предотвращения травматизма и причинения ущерба оборудованию Подрядчика, Заказчика и третьих лиц.

5.2. Подрядчик обязан соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5.3. Подрядчик обязан применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструменты, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приёма труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий;

5.4. Подрядчик обязан ввести полный запрет на алкогольные напитки и наркотики на рабочей площадке, на которой производятся работы в связи с настоящим Договором и ознакомить своих работников с настоящим запретом.

5.5. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы и не допускать возвращения) своих работников до момента окончания работ появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, включая, но не ограничиваясь случаями выявления подобных фактов, представителями Заказчика.

**6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**6.1. Подрядчик обязан:**

6.1.1. Направить для выполнения работ квалифицированный персонал, имеющий опыт выполнения аналогичных работ.

6.1.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать работы Заказчику по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) с приложением исполнительной документации.

6.1.3. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

6.1.4. Нести ответственность за целевое использование предоставленных материалов Заказчика, оказавшихся во временном пользовании у Подрядчика в связи с выполнением им работ по настоящему Договору. По окончании работ предоставить отчёт об израсходованных материалах, переданных Заказчиком, по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему Договору, одновременно с Актом о приёмке выполненных работ (КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также возвратить Заказчику неизрасходованные материалы до подписания Акта о приёмке выполненных работ (КС-2).

6.1.5. Устранять за свой счёт дефекты в работах, допущенные по своей вине и обнаруженные Заказчиком в течение гарантийного срока, но не более 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ, при условии соответствия условий эксплуатации требованиям проектной документации.

6.1.6. Обеспечить выполнение требований охраны труда и промышленной безопасности в процессе выполнения Работ в цехах, производствах и на территории Заказчика, перечисленных в Приложении № 4 к настоящему Договору;

6.1.7. Использовать труд обученного, опытного персонала в области промышленной безопасности.

6.1.8. Для персонала, не имеющего гражданства РФ, обеспечить получение разрешения на работу в Российской Федерации и других документов, необходимых для выполнения легальной трудовой деятельности на территории Новосибирска и Новосибирской области.

6.1.9. Производить работы в полном соответствии с проектной документацией, рабочими чертежами, Техническим заданием, условиями настоящего Договора, строительными нормами и правилами.

6.1.10. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору привлечёнными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

6.1.11. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего Договора.

6.1.12. Передать Заказчику вместе с результатом работы всю конструкторскую и техническую документацию, касающуюся эксплуатации и использования предмета настоящего Договора подряда, полученную Подрядчиком от Заказчика до начала проведения работ.

6.1.13. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

* возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
* иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполненной работы, либо создают невозможность её завершения в срок.

6.1.14. Обеспечить своевременное ведение и хранение исполнительной и рабочей документации на месте производства Работ, а также предоставлять Заказчику для контроля всю текущую исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы им при выполнении своих обязанностей, в следующем составе:

- журналы производства работ (общие формы КС-6, специализированные журналы), в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, заполняемые полномочными лицами Подрядчика, журналы по технике безопасности и охране труда, журналы инструктажа и пр., наряд-допуски на проведение работ в соответствии с нормативными документами и правилами РФ, требованиями инспектирующих и надзорных органов, технического и авторского надзора. Каждая запись в журналах должна быть подписана представителем Подрядчика;

- другие необходимые документы согласно действующим нормам законодательства РФ, в том числе приказы, инструкции полномочных органов, на выполняемые Подрядчиком виды работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или отнесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;

- промежуточные акты о приёмке выполненных работ, иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

6.1.15. Выполнить входной контроль качества переданной ему для исполнения проектной и рабочей документации в объёме, необходимом для исполнения Договора и дополнительных соглашений, передать Заказчику перечень выявленных в ней недостатков. Срок выполнения входного контроля качества проектной и рабочей документации 4 (четыре) рабочих дня с момента её получения по акту приёма–передачи.

6.1.16. После выполнения Работ передать Заказчику комплект исполнительной документации по Объекту, оформленной в соответствии с действующими строительными нормами и правилами или предоставить реестры ранее переданных оригиналов исполнительной документации.

**6.2. Заказчик обязан:**

6.2.1. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном в статье 3 настоящего Договора.

6.2.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.2.3. Своевременно обеспечивать материалами и комплектующими Подрядчика для выполнения работ по настоящему Договору

6.2.4. Обеспечить Подрядчику фронт работ (возможность производить работы), строительную готовность, доступ в помещения, необходимые для выполнения настоящего Договора.

**6.3. Подрядчик вправе:**

6.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком Договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

**6.4. Заказчик вправе:**

6.4.1. Проверять ход и качество выполнения работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. За нарушение  срока окончания всего объема работ по настоящему Договору по вине Подрядчика последний выплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) % от стоимости работ указанной в п.2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ указанной в п.2.1. настоящего Договора.

7.2. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств устранения нарушений.

7.3. Заказчик при нарушении сроков оплаты, предусматриваемых в статье 3 настоящего Договора, кроме предварительной оплаты, уплачивает Подрядчику штрафную неустойку в размере 0,05% от стоимости просроченных к оплате работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости просроченных к оплате работ.

7.4. В случае нарушения работниками Подрядчика правил, указанных в разделе 5 настоящего Договора, в том числе Инструкции о Пропускном и внутриобъектовом режиме Заказчика И-6.1.-01-02, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф за каждый случай установленного нарушения вышеуказанных правил:

7.4.1. в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей при проходе на территорию Заказчика работника(ов) Подрядчика, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, и/или проносящего спиртные напитки или наркотические средства;

7.4.2. в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей при нахождении работника(ов) Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

7.5. В случае нарушения правил, указанных в п.7.4, Заказчик обязан оформить Акт нарушения, подписанный представителями Заказчика и работником Подрядчика, приложить к нему объяснение работников Подрядчика по факту нарушения правил, либо Акт отказа от дачи объяснений, далее по тексту именуемое совместно и раздельно «Акт». Указанный Акт подлежит направлению Подрядчику в течение 2 (двух) рабочих дней со дня его составления и является основанием для возникновения обязанности Подрядчика уплатить Заказчику штраф в размере, оговоренном в п. 7.4.1. и 7.4.2.

**8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

8.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с утверждённой Заказчиком документацией, а также с соблюдением действующих СНиП.

8.2. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведёт «Журнал производства строительно-монтажных работ», в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства Работ. Если он не удовлетворён ходом и качеством Работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале. Заказчик вправе контролировать исполнение Подрядчиком всех видов Работ в любое время в течение всего срока их выполнения, определять соответствие выполненных Работ требованиям нормативно-технической документации и условиям настоящего Договора, излагать претензии и замечания в письменном виде. Заказчик вправе проверять соблюдение Подрядчиком требований природоохранного законодательства, охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии.

Подрядчик обязуется в 3-дневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

8.3. Подрядчик письменно, за один день до начала приёмки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приёмки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

8.4. Подрядчик заблаговременно до начала производства работ самостоятельно оформляет проекты производства работ (ППР) на выполняемые работы по настоящему Договору и согласовывает их у Заказчика.

Подрядчик обязан разработать исполнительную документацию с достаточной степенью детализации, необходимой для получения всех предусмотренных законодательством разрешений; обеспечивать поставщиков и выполняющий строительные работы персонал достаточными указаниями для выполнения строительства, реконструкции Объектов, а также описывать эксплуатацию завершённых строительством реконструкцией Объектов. Представитель Заказчика вправе осуществлять контроль и надзор за подготовкой исполнительной документации, где бы она ни готовилась.

8.5. По завершении строительства Подрядчик обязан подготовить и предоставить Представителю Заказчика руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, соответствующие настоящему Договору и содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта Объекта Заказчиком. До предоставления этих руководств по техническому обслуживанию и эксплуатации Представителю Заказчика Объекты не будут считаться завершёнными и готовыми к сдаче-приёмке.

8.6. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.

8.7. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работ.

**9. ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

9.1. Приемка работ выполненных Подрядчиком осуществляется после выполнения всего объема работ предусмотренного пунктом 1.1. настоящего Договора. Заказчик принимает выполненную работу Подрядчика путем подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

9.2 Сдача-приемка результата работ оформляется Актом о приемки выполненных работ (Форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), подписываемым полномочными представителями Сторон.

9.3. Акты о приёмке фактически выполненных работ, подписываются Заказчиком при наличии:

- полного комплекта исполнительной документации на выполненный объём работ (оригиналы документов, с оформленным реестром);

- отчёта Подрядчика об израсходованных материалах (образец - приложение 3 к настоящему Договору);

- соответствия работ сметному расчёту, проектным решениям, нормативным документам и техническим регламентам;

- соответствия объёмов работ факту и общему журналу работ;

- актов приёмки оборудования из-под монтажа;

- актов приёмки результатов индивидуальных испытаний и пуско-наладочных работ, оборудования;

9.4. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ на Объекте произвести совместно с Подрядчиком инспекцию Объекта в части выполнения Подрядчиком работ, после чего Заказчик не позднее 12 (двенадцати) рабочих дней подписывает представленный Подрядчиком акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), либо в указанный срок предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменной форме.

9.5. В случае обнаружения, при приемке работ отступлений Подрядчика от требований, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий настоящего Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы КС-3), в соответствии с п. 9.2. настоящего Договора.

9.6. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 9.5. настоящего Договора, Заказчик подписывает Акт в одностороннем порядке. Подписанный Заказчиком Акт направляется Подрядчику.

9.7. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п.9.5. и 9.6. настоящего Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

**10. ГАРАНТИИ**

10.1. Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией, техническим заданием, условиями настоящего Договора и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

10.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта, выполненных работ – 1 (один) год от даты подписания последнего акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), при условии проведения технического обслуживания квалифицированным персоналом.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения извещения Заказчика.

10.4. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок, Акт о недостатках результатов работ составляется Заказчиком в одностороннем порядке и безоговорочно принимается Сторонами.

10.5. В случае отказа Подрядчика устранить недостатки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения данных недостатков за счёт Подрядчика.

**11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

11.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

11.3. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, извещает об этом другую сторону в течение трёх дней после наступления обстоятельств.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 30 (тридцати) дней, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения производства работ.

11.5. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора.

**12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным оглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемо частью настоящего Договора.

12.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в соответствии с п. 12.1 настоящего Договора, то все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения и действительности, подлежат разрешению Арбитражным судом Новосибирской области в установленном порядке.

12.3. До предъявления иска в суд сторона должна предъявить претензию, которая должна быть рассмотрена другой стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней.

12.4. Уплата штрафа не освобождает сторону от исполнения обязательств по настоящему Договору.

**13. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

13.1. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае:

- консервации или остановки Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца.

13.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала производства работ по настоящему Договору более чем на 5 (пять) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Договору, влекущего увеличение сроков окончания работ более чем на месяц;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- отзыва свидетельства о допуске к видам работ, оказываемых в рамках настоящего Договора, выданных саморегулируемой организацией.

**14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

14.1. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства или смену должника, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

14.3. Любое уведомление по настоящему Договору делается в письменной форме в виде факсимильного, электронного сообщения или отправляется заказным письмом получателю по адресам, указанным в разделе 16 настоящего Договора. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного, электронного сообщения или на пятый день после отправления письма по почте.

14.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.5. Все указанные в настоящем Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

14.6. Предоставление Подрядчиком Свидетельства о допуске к видам работ, оказываемых в рамках настоящего Договора, выданных саморегулируемой организацией является обязательным.

14.7. Подрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построенный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство (или отдельной его части) никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

14.8. Ущерб, нанесённый третьему лицу в результате производства работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

14.9. Уступка прав и обязанностей по настоящему Договору без согласия другой стороны не допускается.

14.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

**15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **…….** | **«ЗАКАЗЧИК»:****ООО «Сибстекло»** |
| ……..  | 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8аИНН 5406305355 КПП 540201001р/сч. 40702810812000113159в Филиале ООО «Экспобанк» г. Новосибирск К/с 30101810250030000731,БИК 045003731Телефон: (383) 363-37-70 , Факс: (383) 363-37-75Адреса электронной почты:burov@ecran.ru,  |
|  |  |

Директор по управлению

стекольным бизнесом

АО «Завод «Экран»

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.В. Геращенко/ |
|  М.П. |