ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

г. Новосибирск									_____________2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибстекло», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Исполнительного директора по управлению стекольным бизнесом Геращенко Сергея Владимировича, действующего на основании генеральной доверенности № СС0618 от __.__.2019г., с одной стороны, и Акционерное общество «Железобетонспецстрой» (АО «ЖБСС»), именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Скасырского Виктора Ивановича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе в тексте Договора именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по геодезическим наблюдениям за вертикальностью ствола и осадкой фундамента дымовых труб стекловаренных печей №№1÷5 ООО «Сибстекло», расположенных по адресу: РФ, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, а Заказчик обязуется оплатить выполненную Работу и принять её. Технический отчет является результатом геодезических наблюдений, выдается Заказчику на бумажном экземпляре в 3 экземплярах.

1.2. Геодезические наблюдения проводятся Подрядчиком на основании Технического задания Заказчика, согласованного Сторонами и являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №1).

  - Сроки выполнения работ:

- дата начало работ: с момента подписания настоящего договора и  передачи Подрядчику  от Заказчика необходимых документов для выполнения работ;

- натурное обследование на объекте –  30 (тридцать)  календарных дней;

- обработка полученных данных, анализ результатов, составление технического отчета –  «31» января 2020  года.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ определяется согласно расчета стоимости геодезических работ по дымовым трубам стекловаренных печей №№1-5 ООО «Сибстекло» и Локального сметного расчета №1 на изготовление и установку м/к осадочных марок на дымовых трубах стекловаренных печей №№1÷5 ООО «Сибстекло», которые являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №2 и ПРИЛОЖЕНИЕ №3), и составляет – 218 297,28 руб. (Двести восемнадцать тысяч двести девяносто семь рублей 28 копеек), в том числе НДС 20% - 36 382,88 руб. (Тридцать шесть тысяч триста восемьдесят два рубля 88 копеек).

2.2. Оплата работ производится Заказчиком в течение 15 банковских дней на основании выставленных Подрядчиком счета и счёт-фактуры, после предоставления Подрядчиком технического отчета по геодезическим наблюдениям и подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход работ или качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. При обнаружении отступлений от условий Договора, которые могут ухудшить качество результата работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно сообщить об этом Подрядчику.

3.2. Технический контроль за выполнением работ осуществляет Заказчика.

3.3 Заказчик обязан:

3.3.1. Предоставить Подрядчику Техническую документацию, необходимую для проведения работ.

3.3.2. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика на территорию предприятия и непосредственно к Объекту в течение всего срока действия Договора.

3.3.3. Рассмотреть и подписать Акты сдачи-приемки выполненных работ в течение 3-х дней с момента предоставления Подрядчиком.

3.3.4. Оплатить Подрядчику стоимость Работ в порядке, в размерах и в сроки, установленные п. 2. настоящего Договора.

3.3.5. Оповестить Подрядчика

- о возникновении аварийной ситуации в период выполнения работ и гарантийного срока;

-  о смене уполномоченного лица и изменении контактных телефонов.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями в сроки, установленные п. 1.3. настоящего Договора.

3.4.2. Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые противопожарные мероприятия и мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды на месте производства работ, а также в помещениях, переданных Заказчиком для временного использования Подрядчиком.

3.4.3. Перед началом работ уведомить Заказчика о производимых работах, оформить Акт-допуск, Наряд-допуск.

3.4.4. По окончании Работ предоставить Заказчику Технический отчет и Акты сдачи-приемки работ по 3 экземпляра.

3.4.5. Обеспечить работников спецодеждой, спецобувью, а также СИЗ, инструментами, оборудованием и материалами.

3.4.6. За свой счет организовать медицинский осмотр привлекаемых работников на работу во вредных и (или) опасных условиях труда, а также обучение безопасным методам выполнения работ.

3.4.7. Обеспечить наличие технической документации (технологические карты, технологические процессы, планы проведения работ и пр.).

4. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

4.1. По окончании срока выполнения работ Подрядчик письменно уведомляет Заказчика об окончании выполнения работ и готовности к сдаче результата работ путём направления Заказчику акта сдачи-приемки  выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ на Объекте произвести совместно с Подрядчиком инспекцию Объекта в части выполнения Подрядчиком работ, после чего Заказчик не позднее 5 рабочих дней подписывает представленный Подрядчиком акт о сдачи-приёмки выполненных работ либо в указанный срок предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ в письменной форме.

4.3. В случае обнаружения при приемке работ отступлений Подрядчика от требований, предусмотренных Договором, технической документации, обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий настоящего Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки, и Заказчиком устанавливается срок для их устранения Подрядчиком.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием акта о сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 4.3. настоящего Договора, Заказчик подписывает Акт в одностороннем  порядке. Подписанный Заказчиком Акт направляется Подрядчику.

4.5. Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

4.6. При наличии скрытых работ Подрядчик составляет акт освидетельствования скрытых работ с указанием в нем вида и объема работ и представляет его на согласование Заказчику. Представители Заказчика в составе не менее трех человек осматривают место проведения скрытых работ. Если указанные в акте работы соответствуют фактически выполненным, стороны подписывают акт без замечаний. В случае не соответствия – в акте указываются фактически выполненные Подрядчиком скрытые работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. За просрочку Подрядчиком сроков, предусмотренных п.1.3. договора, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,03% от стоимости за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение Заказчиком условий платежа, предусмотренных п.2.2. настоящего Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,03 % от подлежащей оплате суммы.

5.4. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Стороны признают юридическую силу за претензиями, полученными по электронной почте.  Направление претензии в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в договоре, считается надлежащим доказательством соблюдения претензионного порядка. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 календарных дней с даты ее направления.

5.5. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Новосибирской области.

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор действует с момента подписания Сторонами и до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. К числу обстоятельств, которые стороны относят к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор), кроме указанных в гражданском законодательстве, относят климатические условия, которые могут помешать выполнению Работ, такие как гололедица, гроза, порывы ветра 15 м/с и более. Подрядчик уведомляет Заказчика о возникновении таких обстоятельств письменно, а срок окончания Работ переносится на количество дней, равнозначных периоду действия обстоятельств непреодолимой силы.

  - Копии документов, связанных с исполнением договора, переданные по электронной почте, указанной в договоре, имеют  юридическую силу до обмена оригиналами.  При обмене документами в электронном виде, стороны обязаны использовать исключительно электронную почту, указанную в договоре.

  - Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации.

8.ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Техническое задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Расчет стоимости геодезических работ по дымовым трубам стекловаренных печей №№1÷5 ООО «Сибстекло».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Локальный сметный расчет №1 на изготовление и установку м/к осадочных марок на дымовых трубах стекловаренных печей №№1÷5 ООО «Сибстекло».

### 9. Юридические адреса и банковские реквизиты

| «ПОДРЯДЧИК»: | «ЗАКАЗЧИК»: |
| --- | --- |
| АО «ЖБСС» Место нахождения по уставу: г. Новосибирск Адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 630064, г. Новосибирск, ул. Блюхера,26 Почтовый и фактический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3, а/я 43 ИНН 5404144776/ КПП 540401001 Р/с 40702810033400009093 в филиале №5440 ВТБ (ПАО) К/с 30101810450040000719 БИК 045004719 Тел/факс: (383)314-51-86 э/почта: gbss@mail.ru | ООО «Сибстекло» 630047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а ИНН 5406305355 КПП 540201001 р/сч. 40702810812000113159 в Филиале ООО «Экспобанк» г. Новосибирск К/с 30101810250030000731, БИК 045003731 Телефон: (383) 363-37-70 , Факс: (383) 363-37-75 э/почта: ecran@ecran.ru |

____________________В.И. Скасырский            __________________С.В. Геращенко

м.п.                                                                    м.п.

Приложение № 1 к договору подряда  №___ от __.__.2019г.

| УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор по управлению стекольным бизнесом ООО «Сибстекло» ________________/ С.В. Геращенко/ м.п. «_____»__________2019 г. | СОГЛАСОВАНО: Генеральный директор АО «ЖБСС» ______________/ В.И. Скасырский/ м.п. «_____»___________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение комплекса работ по геодезическим наблюдениям за вертикальностью стволов и осадкой фундаментов кирпичных дымовых труб стекловаренных печей №№ 1 ÷ 5 ООО «Сибстекло»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Сибстекло» (ООО «Сибстекло») |
|  | Наименование объекта | Кирпичные дымовые трубы стекловаренных печей №№ 1, 2, 3, 4, 5. |
|  | Основание для выполнения работ | Геодезические наблюдения за кренами труб и осадками оснований под фундаментами в соответствии с п.5.6 СП 13-101-99, гост 24846-2012. «Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений» |
|  | Расположение объекта | Промплощадка ООО «Сибстекло». г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а. |
|  | Наименование работ | Выполнение комплекса работ по геодезическим наблюдениям за вертикальностью стволов и осадкой фундаментов кирпичных дымовых труб с оформлением технической документации в соответствии с требованиями НТД. |
|  | Краткая характеристика работ | 6.1. Изготовление металлоконструкций осадочных марок (по 3 осадочных марки на каждую дымовую трубу). 6.2. Установка осадочных марок на дымовых трубах печей №№ 1 ÷ 5. 6.3. Определение высоты ствола дымовой трубы печи №1 с использованием геодезических инструментов. 6.4. Проведение цикла нивелирования осадочных марок на дымовых трубах печей №№ 1 ÷ 5 относительно заданного исходного репера. 6.5. Работы по определению крена кирпичных стволов дымовых труб печей №№ 1 ÷ 5. 6.6. Оформление отчёта по результатам геодезических наблюдений в соответствии с ГОСТ Р 51872-2002, с приложением графиков крена и схем нивелировки. |
| 7. | Сроки выполнения работ | 7.1. Начало работ: после подписания Договора по согласованию сторон. 7.2. Окончание работ: 31.12.2019г. |
| 13. | Требования к технологии, режиму на объекте | 8.1. Исполнение требований стандартов, регламентов и распоряжений ООО «Сибстекло» в области режима производства работ. |
| 14. | Требования промышленной безопасности и охраны труда | 9.1. Соблюдение требований норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.2. Соблюдение требований по безопасности на территории ООО «Сибстекло». |
| .15. | Требования к организации, осуществляющей работы | 10.1. Иметь свидетельство СРО о допуске к данному виду работ. 10.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает себя всем необходимым оборудованием, поверенным инструментом и приспособлениями для выполнения работ. |

Ведущий инженер ПТО

Домоводов Константин Борисович